哈尔滨工业大学（威海）

软件工程综合课程设计任务书

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

同组人员姓名：

任务书评分 (A、B、C、D、E五级)：

任务题目：基于AI问诊的医疗管理系统的设计与实现(Design and Implementation of an AI-Powered Medical Management System)

一、问题阐述与分析

1. 问题背景

随着我国医疗体制改革的不断深入和人口老龄化趋势的加剧，医疗资源配置不均、就医流程繁琐、医患沟通效率低等问题日益突出。传统医疗机构普遍采用人工挂号、纸质病历管理的方式，不仅效率低下，而且容易造成信息孤岛，患者在不同医院就诊时难以实现病历信息的互通共享。在“互联网+医疗健康”政策的推动下，国家卫生健康委相继出台了多项相关政策文件，鼓励医疗机构利用信息技术优化服务流程、提升管理效率。

近年来，人工智能技术在医疗领域的应用取得了显著进展，尤其是在辅助诊断、医学影像分析、智能导诊等方面展现出了巨大潜力。将AI技术融入医疗管理系统，通过自然语言处理技术实现智能预问诊，可以帮助患者快速了解自身症状的可能原因并引导其正确就医，同时为医生提供初步的诊断参考，从而有效缓解医疗资源紧张的问题，提升医疗服务的可及性和效率。

基于上述背景，本团队拟开发一套“基于AI问诊的医疗管理系统”，该系统集患者自助服务、医生诊疗管理、智能分诊导诊、预约挂号、病历管理等功能于一体，旨在为中小型医疗机构提供一套完整的信息化解决方案。

2. 应用意义

本系统的开发具有重要的理论意义和实际应用价值：

（1）提升就医体验：患者可以通过系统在线完成注册、预约挂号、AI预问诊等操作，减少排队等候时间，优化就医流程。AI问诊功能可为患者提供7×24小时的初步健康咨询，帮助患者在就医前对自身健康状况有基本了解，缓解焦虑情绪。

（2）提高管理效率：医生和管理人员可通过系统高效管理患者信息、挂号记录、诊疗记录等，减少纸质文书工作。系统支持自动排班、智能提醒等功能，有助于提升医疗机构运营效率。

（3）数据驱动决策：系统积累的诊疗数据可为医院管理决策提供数据支持，通过数据分析发现疾病流行趋势、医疗资源使用情况等信息，辅助管理决策。

（4）促进分级诊疗：AI智能导诊功能可根据患者症状推荐合适的科室和医生，引导患者合理就医，避免盲目挂号和医疗资源浪费，促进分级诊疗制度的落实。

（5）教学与科研价值：该系统可作为软件工程课程综合实践项目，全面锻炼团队成员的软件需求分析、系统设计、数据库设计、前后端开发、测试部署等全流程工程能力。

3. 主要问题

当前医疗机构管理中存在的主要问题可归纳为以下几个方面：

（1）挂号效率低：传统现场挂号方式需要患者亲自到医院排队，耗时费力，尤其在就诊高峰期，挂号窗口往往排起长队，严重影响患者就医体验。同时，患者对医生专业特长和排班信息了解不足，容易出现“挂错号”的情况，导致重复挂号。

（2）信息孤岛严重：各业务系统之间缺乏有效的数据共享机制，患者基本信息、病历信息、检查检验结果等分散在不同系统中，无法形成完整的患者健康档案，医生难以全面了解患者病史。

（3）缺乏智能导诊：大多数医疗机构仍采用人工导诊台或简单的科室指引，患者对自身症状对应的科室判断不准确，容易出现“挂错科”的情况。

（4）医患沟通不畅：传统模式下，患者与医生的沟通局限于面诊时段，时间有限，且患者在面诊前往往无法系统整理自身症状信息，导致医患沟通效率低下。

（5）管理流程不透明：挂号记录、诊疗记录缺乏电子化管理，患者无法实时查询就医进度，管理人员也难以对业务数据进行统计分析，不利于管理决策。

4. 计划实施方案

技术架构方面，系统采用前后端分离的B/S架构模式。前端使用React框架构建单页应用（SPA），配合Ant Design组件库实现美观、响应式的用户界面；后端采用Python FastAPI框架构建RESTful API服务，使用SQLAlchemy作为ORM框架进行数据库操作；数据库选用MySQL关系型数据库，严格遵循第三范式（3NF）进行设计，确保数据的一致性和完整性。

AI问诊功能方面，计划对接大语言模型API（如OpenAI GPT系列或国产大模型），通过构造专业的医疗提示词（Prompt）实现智能预问诊。系统将患者输入的症状信息、病史等结构化数据与自然语言描述相结合，生成初步的诊疗建议和科室推荐，同时将AI问诊结果作为医生诊断的参考依据。

开发流程方面，采用Scrum敏捷开发方法，分四个Sprint进行迭代开发，每个Sprint为期一周。团队内部使用Git进行版本控制，GitLab进行项目管理与CI/CD集成。前后端通过接口文档（基于OpenAPI/Swagger）进行协同开发。测试方面采用单元测试、集成测试和系统测试三级测试策略，保证软件质量。

部署方案方面，系统采用Docker容器化部署，前端通过Nginx反向代理，后端运行在Gunicorn+Uvicorn生产级服务器上，数据库使用MySQL 8.0。系统支持横向扩展，确保在高并发场景下的稳定运行。

二、工作量

本系统总代码量预计约3500-4000行（不含配置文件、数据库迁移脚本等自动生成代码），其中每位团队成员独立编写的代码量均不少于600行。系统按功能模块划分如下：

【后端模块（Python FastAPI）】

（1）用户认证与权限管理模块（约300行）：实现基于JWT的用户注册、登录、Token刷新、角色权限控制（RBAC模型），支持管理员、医生、患者三种角色，涵盖密码加密存储、会话管理、操作日志记录等功能。

（2）患者管理模块（约250行）：实现患者信息注册、查询、编辑、删除功能，支持患者身份的实名认证，病历摘要查看，过敏史、既往病史等医疗信息的维护。

（3）医生管理模块（约250行）：实现医生信息的注册审核、职称管理、排班管理、专业特长维护等功能，支持科室关联和医生搜索。

（4）科室管理模块（约150行）：实现科室的增删改查，科室与上级科室的层级关系管理，科室介绍、位置导航信息维护。

（5）挂号预约模块（约350行）：实现在线预约挂号、号源管理、排班查询、预约取消、预约状态跟踪等功能，支持按科室、医生、日期等多维度筛选。

（6）AI问诊模块（约400行）：实现患者症状采集、AI智能诊断分析、推荐科室及医生、诊断报告生成、问诊历史查询等功能。

（7）病历管理模块（约250行）：实现病历创建、查询、编辑功能，支持结构化病历录入，诊断信息、检验检查结果、处方信息的整合展示。

【前端模块（React + Ant Design）】

（8）系统管理后台前端（约500行）：包括用户管理页面（登录注册、个人信息管理、密码修改）、角色权限管理页面、系统配置页面、操作日志查看页面。

（9）患者端前端页面（约450行）：包括患者注册/信息维护、在线预约挂号、AI智能问诊交互界面、预约记录查询、病历查看等页面。

（10）医生端前端页面（约400行）：包括医生工作台、患者队列管理、诊断录入与编辑、处方管理、诊疗记录查看等页面。

（11）挂号管理前端页面（约350行）：包括挂号列表管理、号源管理、预约审核与确认、挂号统计报表等页面。

【数据库模块】

（12）数据库设计与实现（约300行SQL）：包括11张核心数据表的定义（严格遵循3NF），外键约束、索引优化、存储过程与触发器的编写、初始数据的导入脚本。主要数据表包括：用户表（users）、患者表（patients）、医生表（doctors）、科室表（departments）、预约挂号表（appointments）、AI问诊记录表（ai_consultations）、诊疗记录表（diagnosis_records）、处方表（prescriptions）、药品表（medicines）、系统日志表（operation_logs）、通知消息表（notifications）。

三、工作计划安排

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与系统设计 (Sprint 1) | 第1周 (6.16-6.22) | 完成需求调研与分析 编写软件需求规格说明书 完成系统架构设计与数据库设计 搭建开发环境与项目脚手架 | 需求文档 系统设计文档 数据库ER图 项目脚手架代码 |
| 核心功能开发 (Sprint 2) | 第2周 (6.23-6.29) | 实现用户认证与权限管理模块 实现患者与医生管理模块 实现科室管理模块 前端框架搭建与核心页面开发 | 用户管理功能 患者/医生管理功能 前端基础页面 后端API完成60% |
| 高级功能开发 (Sprint 3) | 第3周 (6.30-7.06) | 实现挂号预约与挂号管理模块 实现AI问诊模块 实现病历管理与处方管理模块 前后端联调与完善 | 预约挂号功能 AI问诊功能 病历管理功能 前后端联调完成 |
| 系统测试与部署 (Sprint 4) | 第4周 (7.07-7.13) | 完成单元测试与集成测试 完成系统测试与性能测试 Bug修复与系统优化 编写项目文档与任务书 系统部署与演示准备 | 测试报告 用户操作手册 部署文档 项目任务书 可运行的系统 |

四、同组设计者及分工

本项目组共4名成员，具体分工如下：

| 组员编号 | 角色定位 | 负责模块 | 主要任务 | 预估代码量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员1 | 项目经理 后端开发工程师 | AI问诊模块 病历管理模块 数据库设计 | 1. 负责AI问诊模块后端开发（症状采集API、AI诊断服务对接、诊断报告生成） 2. 负责病历管理与处方管理后端开发 3. 负责数据库表结构设计与优化（ER图、索引、视图） 4. 负责系统架构设计与技术选型 5. 编写数据库设计文档与接口文档 | 约1000行 |
| 组员2 | 前端开发组长 | 用户管理模块前端 患者端页面 AI问诊前端界面 | 1. 负责前端项目框架搭建（React+AntDesign） 2. 负责登录注册、个人信息管理等前端页面开发 3. 负责患者端前端页面开发（在线预约、病历查看等） 4. 负责AI问诊交互界面设计与开发 5. 编写前端开发文档与用户操作手册 | 约1000行 |
| 组员3 | 后端开发工程师 | 用户认证模块 挂号预约模块 挂号管理模块 | 1. 负责用户认证与权限管理后端开发（JWT、RBAC） 2. 负责患者与医生管理后端开发（CRUD、审核流程） 3. 负责科室管理后端开发 4. 负责预约挂号与挂号管理后端开发 5. 编写API接口文档与测试用例 | 约1000行 |
| 组员4 | 前端开发工程师 测试工程师 | 医生端页面 挂号管理页面 系统测试与部署 | 1. 负责医生端前端页面开发（工作台、患者队列、诊断录入） 2. 负责挂号管理前端页面开发（号源管理、预约审核、统计报表） 3. 负责系统管理后台页面开发 4. 负责系统测试（单元测试、集成测试、性能测试） 5. 负责Docker部署与CI/CD配置 | 约1000行 |

说明：以上分工清晰明确，各成员负责独立模块的开发与维护。组员1作为项目经理兼后端核心开发，负责整体架构设计和技术协调；组员2作为前端组长负责前端框架搭建和核心前端页面；组员3负责后端核心业务逻辑开发；组员4负责前端辅助开发和系统测试部署。所有成员均按照各自的模块独立编写代码，代码行数均达到600行以上的要求。团队每日进行站会沟通进度，每周末进行Sprint评审与回顾，确保项目按计划推进。

五、说明

1. 本任务书及后续课程报告均需独立完成，依据各自理解及具体分工来撰写，不可雷同。

2. 各成员需在各自负责的模块中体现独立思考和创新设计，不得简单复制现成代码。

3. 系统中涉及的AI问诊模块将对接外部AI API，各成员需理解并阐明AI接口调用的技术原理和实现细节。

4. 各成员应至少提交600行有效代码（以git提交记录为准，不含自动生成的配置文件）。

5. 系统需完成前端、后端、数据库的全栈开发并在本地或云端可实际运行演示。